Návrh - SMLOUVA O DÍLO č.

Výměna střešní tepelné izolace

_______________________________________________________________________

              - Smluvní strany

Objednatel:	        Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

sídlem:                      Klementinum 190, 110 00 Praha 1

IČO:                          00023 221

DIČ:                          CZ00023221

bankovní spojení:     KB Praha

č. ú.                           85535-011/0100

zastoupený:              Ing. Tomášem Böhmem, generálním ředitelem

dále „jen objednatel“

a

Dodavatel:

sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupený/jednající:

dále „jen dodavatel“

Objednatel a dodavatel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., (obchodní zákoník) ve znění platných změn a doplňků tuto

smlouvu o dílo na výměnu střešní tepelné izolace

              - Článek I

- Úvodní ustanovení

  - 1.1 Dodavatel byl vybrán ve výběrovém řízení na stavební práce malého rozsahu „Výměna střešní tepelné izolace“ na základě nabídky dodané dne ………….., příloha č. 2. Dodavatel je držitelem živnostenského oprávnění ………………….…., příloha č. 1.

  - 1.2 Dodavatel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetí osobě s výší pojistného plnění do …………… u   …………….  pojišťovny.

              - Článek II

Předmět plnění

2.1 Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo, a to bez právních a faktických vad, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dodavateli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2  Předmětem díla je výměna střešní tepelné izolace a související práce. Provedení díla spočívá v odstranění stávající minerální vlny o tl. 60 mm o hmotnosti 100 kg/ m³, uložené v rozsahu 800 m2 na střešním podhledu z vlnitého hliníkového plechu; odstranění a úklid nečistot ze střešního podhledu před položením nové tepelné izolace z minerálních vláken o tl. 140 mm a stejné hmotnosti; odvoz a ekologická likvidace odstraněné izolace, materiálů a nečistot. Předmětem plnění díla jsou dále veškeré činnosti dodavatele potřebné pro řádné zhotovení díla a vyhotovení nebo obstarání dokumentů a listin, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

2.3 Objednatel poskytne dodavateli při uzavření této smlouvy posouzení zatíženosti a tepelně technických vlastností střešní konstrukce zhotovené soudním znalcem.

2.4  Dílo bude dodavatel provádět v souladu s touto smlouvou a postupem schváleným objednatelem    (viz.čl. 4.6 ) Technologický postup provádění bude doplněn dle nabídky vybraného dodavatele )

2.5  Dílo bude provedeno v souladu s platnými a aktuálními ČSN ČN, ČSN EN, a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými  postupy řemesla či profese. Objednatel se při zhotovování díla plně spoléhá na dodavatelovu odbornost a znalost speciálních předpisů.

2.6  Součástí dodávky díla je:

- prohlášení o shodě tepelné izolace

- prohlášení výrobce/dodavatele tepelné/ izolace o odpovědnosti za vady – záruční prohlášení

              - Článek III

Místo a doba plnění

3.1  Místem plnění je objekt - depozitář knih Národní knihovny ČR v Neratovicích, ulice U Luk č. 385.

3.2 Popis střešní konstrukce: svařované ocelové vazníky, krytina - vlnitý hliníkový plech, podhledová konstrukce – na spodní pás vazníků připevněny nosníky, na nich šablony vlnitého plechu.

3.3 Staveniště pro provedení díla předá objednatel dodavateli do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

3.4  Dodavatel zhotoví a předá celé dílo objednateli do  …………… od data uzavření této smlouvy.

Článek IV

Smluvní podmínky plnění

4.1 Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost potřebnou k provedené díla, zajistit dodavateli oprávnění vstupu na pozemky zadavatele.

4.2  Dodavatel prohlašuje, že se fakticky seznámil s podmínkami v místě, kde bude dílo provádět i s potřebami objednatele a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit.

4.3   Objednatel informoval dodavatel a dodavatel bere na vědomí, že objekt objednatele je objekt se zvýšeným požárním nebezpečím, objekt ani knižní fond nejsou pojištěny.

4.4  Dodavatel poučí své zaměstnance a osoby, kteří vstoupí na staveniště resp. do místa zhotovování díla o tom, že v celém objektu a jeho okolí platí zákaz kouření, používání vařičů, otevřeného ohně a jiných zdrojů a látek, které by mohly způsobit požár a zničení knižního fondu v objektu.

4.5  Dodavatel odpovídá za pořádek a čistotu na místě výkonu díla.

4.6  Dodavatel zodpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště a v místě provádění díla zdržují.

4.7 Dodavatel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s pokyny a požadavky objednatele samostatně, odborně a podle právních a technických předpisů platných v době provádění díla.

4.8 Zjistí-li dodavatel při provádění prací skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit objednateli bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu v řešení.

4.9 Dodavatel zodpovídá za vlastní řízení a dohled nad postupem prací včetně dopravy a manipulace s materiály, nářadím a zařízeními a za maximální ochranu knižního fondu umístěného v hale pod prováděnými pracemi.

4.10 Dodavatel prohlašuje a je si vědom toho, že dílo bude zhotovovat ve výšce nad uskladněným knižním fondem, a že je povinen jak před započetím prací, tak v průběhu zhotovování díla provádět a dodržovat preventivní opatření k ochraně knižního fondu proti poškození, znečištění, poničení, zejména od prachu, padajících věcí, zatékání vody, nepříznivými klimatickými podmínkami (déšť, kroupy, vítr) a to i včetně styků podhledových vlnitých plechů.

4.11 Zajištění knižního fondu proti nebezpečí poškození zkontrolují pracovníci objednatele před započetím vlastních prací - před demontáží a vynesením stávající zaprášené tepelné izolace. O stavu zajištění bude vyhotoven zápis.

4.12 Technologický postup: …bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele……………..

4.13  Demontáž a odnos původní tepelné izolace musí být prováděn zvenčí přes střešní krytinu do venkovního prostoru (plošina, lešení apod.). Je vyloučeno provádět práce uvnitř objektu Odstraněná tepelná izolace vč. ostatního materiálu a nečistot bude odvezena z depozitáře a ekologicky zlikvidována. Po odstranění stávající tepelné izolace a nečistot bude proveden řádný úklid střešních prostor hlavně – vlnitého hliníkového plechu, před položením nové izolace.

4.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla pověřeným zaměstnancem, zejména  zabezpečení knih, přípravné práce v depozitáři, po demontáži a odklizení staré minerální vaty a po dokončení díla.

4.15 Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli za úplatu potřebné zdroje energie a média pokud bude potřeba pro zhotovení díla.

4.16   Splněním povinnosti provést dílo se rozumí včasné a úplné dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí.

Předání díla bude provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména:

- označení objednatele a  dodavatele;

- předmět předávaného díla;

- skutečné zahájení a dokončení díla;

- soupis případných vad a nedodělků včetně dohody o lhůtě a způsobu jejich odstranění;

- prohlášení objednatele zda dílo přebírá, nebo zdůvodnění proč dílo nepřevezme.

4.17 Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou.

Článek V

Cena za dílo

5.1 Cena díla byla stanovena podle zák. č. 526/90 Sb., dohodou na základě nabídky dodavatele  dodané dne ………….., příloha č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

5.2  Cena za dílo …………………..,- Kč bez DPH, ……………… Kč včetně DPH.

5.3 Dohodnutá cena je cenou pevnou a konečnou, jsou v ní zahrnuty ceny veškerých prací, dodávek a jiných nákladů nezbytných pro řádnou a úplnou realizaci díla, a s prováděním díla souvisejících.

5.4 Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky a jiné náklady vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním a nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla. Cena obsahuje i náklady dodavatele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, dodávky el. energie, telefonní poplatky, zajištění ostrahy předmětu díla, poplatky, likvidace odpadů a ukládání na skládky, náklady dopravy a skladování, mzdové a jiné vnitřní náklady dodavatele.

Článek VI

Platební podmínky

6.1 Dodavatel neposkytuje zálohy.

6.2 Cena díla bude fakturována v souladu s cenovou nabídkou dodavatele po řádném předání a převzetí díla dle odst. 4.9 této smlouvy.

6.3 Faktura za dílo bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude soupis prací včetně dodaného materiálu, odsouhlasený pověřeným pracovníkem objednatele.

6.4  Platba bude provedena bezhotovostně, splatnost faktury se stanoví do 14 dnů ode dne jejího doručení objednatelem pověřenému pracovníkovi.

Článek VII

Smluvní pokuty

7.1 V případě, že dodavatel nedodrží sjednanou lhůtu plnění uvedenou v odstavci 4.6 čl. IV této smlouvy uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

7.2  V případě prodlení objednatele s placením faktury ve lhůtě splatnosti dohodnuté v čl. 6.4  této smlouvy je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,02% z dlužné  částky za každý započatý kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tyto úroky z prodlení dodavateli zaplatit.

7.3  Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě vystavené a zaslané faktury nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé  smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Pokutu uhradí strana povinná straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného stranou oprávněnou a doručeného straně povinné. Splatnost smluvní pokuty je 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy (faktury) k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Článek VIII

Záruka a odpovědnost za vady díla

8.1 Dodavatel přebírá záruku za řádné, bezchybné a úplné provedení díla resp. prací hlavně za odborné provedení a zhotovení podle uznávaných technických pravidel jakož i za používání bezvadného materiálu.  Dodavatel přebírá dále záruku za to, že jím provedené výkony budou mít smluvně zajištěné vlastnosti, případně že budou mít obvykle předpokládané vlastnosti a budou odpovídat normám a uznávaným technickým pravidlům. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou a účelu díla.

8.2 Dodavatel na provedené dílo poskytuje záruku v délce 36 měsíců, a to ode dne, kdy bylo dílo předáno a převzato. Na dodaný materiál poskytuje dodavatel záruku dle záruk výrobců.

8.3  Dodavatel odpovídá za vady díla, jež má v době jeho předání objednateli, i když se vada stane zjevnou až po této době. Za vadu, jež vznikne po předání díla objednateli, dodavatel odpovídá, jestliže byla způsobena porušením jeho povinnosti.

8.4.  Objednatel je povinen případné vady vytknout u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

8.5  Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené dílo.

8.6  Neodstraní-li dodavatel vady způsobem požadovaným objednatelem ani v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li dodavatel, že vady neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

8.7 Dodavatel projedná bez zbytečného odkladu od doručení reklamace s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.

8.8  Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstranění reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude vada odstraněna do data nejbližšího, ve kterém lze tuto vadu odstranit.

8.9. Jestliže dodavatel neodstraní vady ve sjednaných lhůtách uvedených v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých části.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku zejména ustanoveními o smlouvě o dílo, odstoupením od smlouvy, odpovědnosti za škodu atd.

9.2 Případné změny této smlouvy mohou být provedeny formou písemných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.

9.3  Smluvní strany určují pro vzájemný styk a zabezpečování povinností z této smlouvy vyplývající, zodpovědné pracovníky:

Za objednatele: Vratislav Motis, telefon: 221 663 217, e-mail: vratislav.motis@nkp.cz;

Za dodavatele:  ……………………, telefon… …………………. e-mail ………………………..

9.4  Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, že si ji před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží tři a dodavatel dva.

Přílohy:

č. 1 - kopie oprávnění k podnikání

č. 2 - tabulka cenové kalkulace z nabídky k výběrovému řízení

V Praze dne: ………………………                                       V ………………… dne:………………

Za objednatele:					                    Za dodavatele:

………………………………………………….                                                …………………………………………………

Ing. Tomáš Böhm

generální ředitel NK ČR