Výzva k podání nabídky k zakázce

Národní knihovna České republiky podle zákona č. 219/2000 Sb. příslušná hospodařit se svěřeným nemovitým majetkem jako s majetkem státu vás oslovuje k podání nabídky na veřejnou zakázku (dále jen VZ) na stavební práce malého rozsahu na „Opravy kovových děl v restaurátorském režimu“ ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale v duchu transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, v souladu s Metodikou Ministerstva místního rozvoje  k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Práce budou prováděny v objektu SO 10 v rámci probíhající I. etapy revitalizace areálu Klementina, v rozsahu určeném investorem, tj. NK ČR, dle jeho finančních možností; nad rámec původně předpokládaných prací, zajišťovaných dodavatelem stavby.

Předmět  VZ

Jedná se o očištění a opravu kovového zábradlí a tří mříží, pevně spojených se stavbou; práce budou prováděny pracovníky s předepsaným povolením MK ČR k restaurování předmětu VZ, a to v restaurátorském režimu:

a)  kovového zábradlí ochozu v Barokním sále, a to:

- mechanické očištění povrchu o ploše cca 75 m²,

- doplnění chybějících částí,

- retuše nátěru a cínování,

b)  b) 3 kovové mříže v Zrcadlové kapli, a to:

-     mechanické očištění povrchu,

-     finální úprava.

Součástí díla bude závěrečná restaurátorská zpráva s dokumentací, kterou dodavatel vypracuje ve třech výtiscích + jeden kompletní exemplář na CD nebo DVD, v kvalitě a rozsahu v souladu se zákonem o státní památkové péči.

Zadavatel upozorňuje, že uváděné výměry nemusí být zcela přesné a k podání nabídky je nutná prohlídka místa plnění. Vícepráce, požadované na základě nepřesně uvedené výměry ve výkazu výměr, nebudou zadavatelem akceptovány.

Vzhledem k nutnosti maximálního urychlení prací je nutné, aby práce v Barokním sále i v Zrcadlové kapli probíhaly současně. Uchazeč musí pro to mít zajištěné dostatečné pracovní kapacity.

Veškeré práce v uvedených prostorách musí vybraný dodavatel zkoordinovat s dalšími probíhajícími restaurátorskými pracemi. Před zahájením prací zajistí investor koordinační schůzku za účasti zástupce NPÚ. V případě následně probíhajících dalších prací budou části hotového díla překryty, aby nedošlo k jejich poškození.

Předpokládaná maximální hodnota plnění:  0,5 mil. Kč.

Předpokládané zahájení plnění:  do 2 dnů od podpisu smlouvy.

Předpokládaná doba plnění:  do jednoho měsíce od předání pracoviště

Ekonomické a platební podmínky

Zakázka bude smluvně zadána uchazeči, který splní kvalifikační požadavky a podá nejvhodnější nabídku. Cena, uvedená v této nabídce, bude cenou pevnou a konečnou; součástí sjednané ceny budou  veškeré práce a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení uvedených restaurátorských prací. Zadavatel neposkytuje zálohy. Umožní restaurátorům práci nepřetržitě, i o sobotách a nedělích.

Více v návrhu smlouvy – příloha č. 4.

Kvalifikační požadavky na uchazeče – požadované doklady:

-  výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeče ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,

-  čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

-  výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů, pokud je v něm uchazeč zapsán (jen právnické osoby),

- povolení MK ČR ve smyslu § 4 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, k předmětu plnění,

-  doklad o pojištění odpovědnosti za škodu při podnikatelské činnosti v min. výši 500 000,- Kč,

- alespoň 3 kladné reference od objednatelů o hodnotě ve výši min. 300 000,- Kč bez DPH o uchazečem realizovaných obdobných zakázkách v posledních 5 letech.

Nabídka bude obsahovat vyplněný krycí list dle přílohy č. 5, cenovou kalkulaci dle přílohy č. 6, návrh smlouvy dle přílohy č. 4, harmonogram postupu prací v kalendářních dnech s počátečním datem 1.4.2011, do kterého uchazeč zahrne pouze prostoje způsobené vlastními technologickými procesy, nikoliv případné kolize s ostatními restaurátorskými pracemi, čestné prohlášení uchazeče, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé; vše podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, dále uvedené doklady ke kvalifikaci - v prosté kopii (originály k nahlédnutí budou požadovány od vybraného uchazeče před podpisem smlouvy).

V ceně budou zahrnuty všechny položky nutné k provedení díla.

V případě podání společné nabídky bude tato obsahovat smlouvu o budoucí smlouvě o sdružení se společným a nerozdílným závazkem vůči zadavateli a třetím osobám z právních vztahů vzniklých v souvislosti s uvedenou veřejnou zakázkou, pokud bude nabídka vybrána jako nejvhodnější. Zároveň budou doloženy doklady o splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladech obou dodavatelů.

V případě využití subdodavatele na plnění části veřejné zakázky bude součástí nabídky smlouva o smlouvě budoucí s uvedením konkrétního plnění subdodavatelem, pokud bude nabídka vybrána jako nejvhodnější, a požadované povolení MK ČR subdodavatele.

Pro stanovení nabídkové ceny je nezbytná prohlídka předmětu plnění po oznámení účasti Ing. Jankovcové, ved. odd. investic NK ČR, tel. 221 663 108, alena.jankovcova@nkp.cz  Termín prohlídky je 15. 3. 2011 ve 13 hod, případně 17. 3. 2011 v 9 hod (sraz v průchodu z Mariánského náměstí).

Hodnotícím kritériem nabídek bude výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce, opatřené adresou zadavatele i zpáteční adresou uchazeče a slovy: „neotvírat – opravy kovových děl v restaurátorském režimu“.

Lhůta pro podání nabídek je do 22. 3.  2011 15 hod. Později doručené nabídky nebudou přijaty.

Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele, způsob podání: poštou na adresu Klementinum 190, 110 00  Praha 1 nebo přímo do podatelny NK ČR, v pracovní dny od 10 do 15 hod.

Přílohy:

č. 1 – Rozhodnutí MHMP OKP

č. 2a – Půdorys Barokního sálu

č. 2b - Půdorys Zrcadlové kaple

č. 3 -  Fotografie stávajícího stavu Barokního sálu a Zrcadlové kaple

č. 4 -  Návrh smlouvy o dílo

č. 5 -  Krycí list

č. 6 -  Orientační výkaz výměr

Výzva včetně příloh č. 4, 5 a 6 budou dálkově přístupné na profilu zadavatele http://www.nkp.cz/ , přílohy č. 1, 2a, 2b a 3 obdrží uchazeči při prohlídce místa plnění.

S pozdravem

Ing. Tomáš Böhm  v.r.

generální ředitel

Národní knihovny České republiky