Návrh

SMLOUVA O DÍLO č. S   /11

# na stavební práce

# uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:	Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

se sídlem:        	            Klementinum 190, 110 00 Praha 1

bank. spojení: 		Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č.účtu.:            	            85535-011/0100

IČ:                         	00023221

DIČ:                   	CZ00023221

zastoupený:        	Ing. Tomášem Böhmem, generálním ředitelem NK ČR

dále jen „objednatel“

# a

Dodavatel:

se sídlem:

bank  spojení:

číslo účtu:

IČ:                      	
DIČ:

zastoupený:

(dále jen „dodavatel“ )

Objednatel a dodavatel uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), ve znění platných změn a doplňků tuto

smlouvu o dílo

na stavební práce pro vybudování prostor pro provizorní umístění skenovacích strojů v CD Hostivaři

Článek I

Úvodní ustanovení

  - Dodavatel byl vybrán ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu „Stavební úpravy pro provizorní umístění skenovacích strojů v 1. NP a 2. NP v CDH“ na základě nabídky dodané dne ……….. Je držitelem živnostenského oprávnění na ……….………………………  ………………………………….. čj: ………, příloha č. 2

  - Dodavatel má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti vůči třetí osobě s výší pojistného plnění do ………… korun českých u ……….. pojišťovny, příloha č. 4.

Článek II

Předmět plnění smlouvy

2.1  Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo,  a to bez právních a faktických vad, a objednatel se zavazuje zaplatit za to dodavateli sjednanou odměnu na základě nabídky dodavatele, která tvoří přílohu této, smlouvy, to vše ve výši  a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2.2  Předmětem plnění díla je:

- vybudování dvou sádrokartonových příček v prostoru stávající studovny v 1. NP včetně stavebních úprav, nových dveřních otvorů, úpravy povrchů a provizorní úpravy stávající podlahy položením broušených desek OSB  4PD a jejich provizorního nátěru,

- vybudování dvou sádrokartonových příček v prostoru stávající ho pracoviště mikrografie v 2. NP včetně stavebních úprav a bouracích prací, nových dveřních otvorů, úpravy povrchů včetně protipožárních dveří.

2.3  Dílo bude provedeno v souladu s platnými a aktuálními ČSN ČN, ČSN EN, a v souladu s obvyklými postupy řemesel. Objednatel se při zhotovování díla spoléhá na dodavatelovu odbornost a znalost příslušných předpisů.

Článek III

Doba a místo provedení díla

3.1 Dodavatel se zavazuje zahájit práce do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy a provést dílo nejpozději do 13. 12. 2011 včetně vyklizení staveniště a předání díla.

3.2 Termín odstranění případných vad a nedodělků, které by byly zřejmé při předání a převzetí díla, a s nimiž objednatel dílo převezme, je dohodnut do 10 dnů.

3.3 Místem plnění v Centrálním depozitáři Národní knihovny ČR v Praze 10 - Hostivaři, Sodomkova 2 je místnost č. 106 v 1.NP (studovna) a místnosti č. 236 ve 2. NP  (místnost kontroly a snímání včetně souvisejících prostor).

Článek IV

Smluvní podmínky plnění

4.1 Objednatel se zavazuje předat dodavateli informace a součinnost potřebné k provádění díla, zajistit oprávnění vstupu na pozemky objednatele, předat staveniště do dvou dnů od podpisu smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

4.2 Objednatel poskytne dodavateli potřebnou elektrickou energii, vodu a možnost použití šatny včetně sociál. zařízení, a nutné skladovací prostory.

4.3 Všechny práce budou provedeny v plném rozsahu, v souladu s projektovou dokumentací č.000277/20111 ze dne 7/2011 vypracovanou Ing. D. Marvanovou. Na základě tohoto projektu byl vydán stavební souhlas s provedením ohlášené stavby čj. 30613/2011/OUPSU/MBo, značky ÚMČP1532124/2011/OUPSU/MBO dne 12. 9. 2011 odborem územního plánování a stavebního úřadu městské části Prahy 15. Tuto dokumentaci předá objednatel dodavateli nejpozději při podpisu této smlouvy.

4.4  Dodavatel prohlašuje, že se fakticky seznámil s projektovou dokumentací a s podmínkami v místě, kde bude dílo provádět, i s potřebami objednatele, a prohlašuje, že pro řádné provedení díla má odborné, hmotné, personální a veškeré další předpoklady a zavazuje se za smluvenou cenu a za podmínek stanovených touto smlouvou dílo pro objednatele řádně a včas provést při dodržení příslušných platných norem a ručí za kvalitu použitých materiálů.

4.5  Dodavatel  bude  ode  dne převzetí  staveniště  vést  o průběhu prací na stavbě stavební deník tak, jak to ukládá  stavební  zákon  v platném znění.  Dodavatel prostřednictvím svého určeného pracovníka bude

provádět do stavebního deníku denní zápisy o všech skutečnostech rozhodujících pro realizaci díla. Za

objednatele budou oprávněni zapisovat do deníku oprávnění zástupci objednatele včetně projektanta

pověřeným výkonem autorského dozoru a zástupce orgánu státního stavebního dozoru. Jestliže druhá strana nebude souhlasit s provedeným záznamem, je povinna připojit k zápisu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

4.6  Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu s maximálním zajištěním proti šíření prachu a nečistot v dotčených a  přilehlých prostorech.

4.7  Dodavatel se v rámci realizaci díla podle této smlouvy  zavazuje k provedení  všech prací nezbytných k řádnému provedení díla včetně dodávky materiálu, dopravy a likvidace sutě.

4.8  Dodavatel poskytne objednateli bez nároku na další úplatu veškerou potřebnou součinnost nutnou k tomu, aby na dílo byl řádně vydán kolaudační souhlas.

4.9  Dodavatel předloží při zahájení přejímacího řízení mimo jiné tyto nezbytné podklady:

- atesty, osvědčení o použitých materiálech

- stavební deník

4.10 Dokumentaci skutečného provedení díla předá dodavatel objednateli nejpozději 2 pracovní dny před

zahájením přejímacího řízení v jednom vyhotovení. Skutečně provedené dílo se může od projektové

dokumentace odchýlit pouze s výslovným souhlasem objednatele a za podmínky, že to bude objednateli

ku prospěchu a nebude v rozporu se stavebním souhlasem.

4.11 Dodavatel splní povinnost provést dílo jeho úplným a řádným dokončením v požadovaném termínu a kvalitě a předáním díla objednateli bez závad. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými nedodělky a vadami, které se dodavatel zavazuje odstranit ve lhůtě 10 dnů od převzetí.

4.12 O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis, podepsaný oběma. V případě nutnosti provádění víceprací, bude sjednán nový termín dokončení prací v případě, že tyto vícepráce podstatně ovlivní provádění díla.

4.13 Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od dodavatele převzít a zaplatit za ně dodavateli sjednanou cenu dle dále uvedených podmínek.

Článek V

#### Cena za dílo

#### 5.1  Cena prací byla  stanovena  podle zák. č. 526/90 Sb. dohodou na základě písemné nabídky dodavatele dodané dne …………….., která je uvedena v příloze č.3, která je nedílnou součástí této smlouvy.

#### 5.2  Celková cena za dílo bez DPH  ……………….. ,- Kč

DPH ………………………………………….,- Kč

#### Celková cena za dílo včetně DPH ……………..,- Kč

5.3 Dohodnutá cena je cenou pevnou a konečnou, jsou v ní zahrnuty ceny veškerých prací, dodávek materiálů, dopravy, likvidace odpadů, i jiných nákladů nezbytných pro řádnou a úplnou realizaci díla a s prováděním díla souvisejících, např. náklady na pojištění díla a provozní činnosti dodavatele, kompletační činnost, služby zajišťované pro stavební dozor objednatele atd.

5.4  Případné vícepráce vyvolané nutným řešením změny postupu prací (vzniklé v průběhu provádění díla)  budou nárokovány včas, aby nebyla narušena plynulost a technologie provádění díla a budou provedeny po předchozím souhlasu objednatele za předem dohodnutou cenu a nebudou-li tyto práce a jejich cena takto odsouhlasena, nemá dodavatel právo na jejich zaplacení.

5.5  V případě zjištění dílčích nedostatků při předání díla (musí být uvedeny v předávacím protokolu a potvrzeny oprávněnými zástupci obou stran), vzniká objednateli právo na pozastávku platby ve výši 10 % z celkové ceny díla.

Článek VI

Platební podmínky

6.1 Cena je splatná po řádné předání a převzetí díla. Dodavatel není oprávněn žádat zaplacení záloh.

6.2 Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z celkové ceny díla do odstranění případných vad a nedodělků, které byly zjištěny při předávání a převzetí díla, pokud dílo s těmito nedodělky a vadami převezme. V takovém případě je dodavatel oprávněn žádat zaplacení zbývajících 10% až po odstranění těchto vad a nedodělků vad a nedodělků.

6.3 Po ukončení díla předloží dodavatel objednateli soupis provedených prací a dodávek a po jeho odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví na jeho základě fakturu.

6.4  Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Její přílohou bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

6.5  Platba bude provedena bezhotovostně, splatnost faktury je 14 kalendářních dní od data průkazného doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.

6.6 Odesílatel faktury je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu ji opravit nebo nově vyhotovit.

Smluvní strany se dohodly na tom, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta

splatnosti a celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury, tj.,že

nezaplacením oprávněně vrácené faktury není příjemce v prodlení.

Článek VIII

Smluvní pokuty

8.1  Za nedodržení termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1 zaplatí dodavatel  objednateli  smluvní pokutu  ve výši 1 % smluvní ceny za každý den prodlení. Zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

8.2 Za nedodržení termínu k odstranění nedodělku či vady díla uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

8.3 Za nedodržení termínu platby faktur dle čl. VI odst. 6.5 je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 %  smluvní  ceny za  každý započatý kalendářní den prodlení.

Článek IX

Záruka a odpovědnost za vady díla

9.1 Dodavatel poskytuje záruku v délce 36 měsíců na řádné, bezchybné a úplné provedení díla uvedeného v čl. II. dle odst. 2.2 této smlouvy o dílo na všechny práce a zařízení provedených a dodaných dodavatelem od předání díla objednateli a jeho převzetím. Na dodaný materiál poskytuje dodavatel záruku dle záruk výrobců.

9.2  Dodavatel odpovídá za vady díla, jež má v době předání objednateli, i když se vada stane zjevnou až po této době.  Za takovou vadu dodavatel odpovídá, jestliže byla způsobena porušením jeho povinností.

9.3  Objednatel je povinen případné vady vytknout u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

9.4  Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou a účelu díla. Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené dílo.

9.5  Práce směřující k odstranění vad díla, na něž se bude záruka vztahovat, zahájí zhotovitel nejpozději do 10 dnů od oznámení těchto vad objednatelem.

Článek X

Zvláštní ujednání

10.1 Dodavatel se zavazuje zajistit dodržování všech předpisů BOZP a PO, které jsou pro pracoviště objednatele, na nichž se pracovníci dodavatele a všechny osoby s jeho vědomím se zde zdržující budou pohybovat, svými pracovníky i těmito dalšími osobami.

10.2 Objednatel je oprávněn dodržování těchto předpisů na svých pracovištích pracovníky dodavatele i třetími osobami, které se na pracovišti s vědomím dodavatele pohybují, kontrolovat.

10.3 Objednatel je oprávněn žádat po dodavateli nápravu zjištěných nedostatků a v případě závažného porušení předpisů BOZP nebo PO žádat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný nedostatek. Tím není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu, která by nedodržením předpisů BOZP nebo PO na pracovištích objednatele dodavatelem, jeho pracovníky a třetími osobami, které se na těchto pracovištích budou pohybovat se souhlasem dodavatele, objednateli vznikla.

Článek XI

# Závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní  vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.2 Případné změny této smlouvy mohou být  provedeny pouze formou  písemných  smluvních  dodatků

potvrzených oběma smluvními stranami.

11.3 Smluvní  strany určují pro vzájemný  styk  a  zabezpečování   povinností  z  této smlouvy vyplývající,

zodpovědné pracovníky:

- za dodavatele:

- za objednatele: Rudolf Procházka,  tel. 281 013 313

- za autorský dozor: projektant ing. Dagmar Marvanová, tel. 603 211 818

11.4 Před podpisem této smlouvy byl zhotovitel objednatelem seznámen s předpisy BOZP a PO, které je třeba na pracovištích objednatele respektovat. Podpisem této smlouvy zhotovitel tuto skutečnost výslovně potvrzuje.

11.5 Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

11.6 Smlouva je vystavena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy a nabývá platnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 - kopie výpisu z obchodního rejstříku

č. 2 - kopie živnostenského oprávnění

č. 3 – kopie oceněného výkazu výměr

č. 4 – kopie pojistné smlouvy podnikatele

V Praze dne: .........................

za objednatele:                                                                               za dodavatele:

..............................................                                                       ............................................

Ing. Tomáš Böhm, generální ředitel NK ČR