Výzva k podání nabídky k zakázce

Národní knihovna České republiky podle zákona č. 219/2000 Sb. příslušná hospodařit se svěřeným nemovitým majetkem jako s majetkem státu vás oslovuje k podání nabídky na veřejnou zakázku (dále jen VZ) na stavební práce malého rozsahu na „Štukatérské práce v restaurátorském režimu“ ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale v duchu zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, v souladu s Metodikou Ministerstva místního rozvoje  k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Práce budou prováděny v objektu SO 10 v rámci probíhající I. etapy revitalizace areálu Klementina, v rozsahu určeném investorem, tj. NK ČR, dle jeho finančních možností, nad rámec původně předpokládaných prací, zajišťovaných dodavatelem stavby.

Předmětem VZ

Jedná se o opravy štukové výzdoby a omítek v Barokním sále a rizalitu, pevně spojené se stavbou; práce budou prováděny pracovníky s předepsaným povolením MK ČR k restaurování předmětu VZ, a to v restaurátorském režimu:

- čištění omítek a štukové dekorace o ploše cca 350 m²,

- doplnění chybějících částí štukové dekorace cca 70 m².

Čištění štukových prvků bude probíhat navlhčenou houbičkou nebo hadříkem, přebytečná vlhkost bude ihned vysoušena. Průzkum nebude prováděn. Štuková výzdoba bude očištěna a po očištění bude pouze barevně sjednocen povrch. Kromě vyčištění a doplnění chybějících částí bude doretušována barevnost poškozených omítek v nikách, plochy kolem oken budou opatřeny novou malbou podle nálezové situace.

Součástí díla bude závěrečná restaurátorská zpráva s dokumentací, kterou dodavatel vypracuje ve třech výtiscích + jeden kompletní exemplář na CD nebo DVD, v kvalitě a rozsahu v souladu se zákonem o státní památkové péči.

Zadavatel upozorňuje, že uváděné výměry nemusí být zcela přesné a k podání nabídky je nutná prohlídka místa plnění. Vícepráce, požadované na základě nepřesně uvedené výměry ve výkazu výměr, nebudou zadavatelem akceptovány.

Práce budou probíhat souběžně s dalšími restaurátorskými pracemi (kamenná podlaha, zábradlí,) Po předání dokončeného díla předmětu plnění zajistí dodavatel ochranné zakrytí dokončených částí, aby zamezil jejích znečištění při provádění ostatních restaurátorských prací.

Veškeré práce v uvedených prostorách musí vybraný dodavatel zkoordinovat s dalšími probíhajícími restaurátorskými pracemi. Před zahájením prací zajistí investor koordinační schůzku za účasti zástupce NPÚ. Pokud dodavatel použije lešení, bude lehké, hliníkové, se silnými gumovými kolečky. Max. výška ve vrcholu klenby je 9,510 m,. Po dokončení a předání objednateli budou části hotového díla překryty, aby nedošlo k jejich poškození při následných jiných pracích.

Předpokládaná maximální hodnota plnění:  1,5 mil. Kč.

Předpokládané zahájení plnění:    do 2 dnů od podpisu smlouvy.

Předpokládaná doba plnění:  do dvou měsíců od předání pracoviště

Ekonomické a platební podmínky

Zakázka bude smluvně zadána uchazeči, který splní kvalifikační požadavky a podá nejvhodnější nabídku. Cena, uvedená v této nabídce, bude cenou pevnou a konečnou; součástí sjednané ceny budou  veškeré práce a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení uvedených restaurátorských prací. Bude-li dodavatel využívat ke své práci lešení, zahrne úhradu za jeho dopravu, pronájem, montáž a demontáž  do celkové nabídkové ceny (jako samostatnou položku).

Zadavatel neposkytuje zálohy. Umožní restaurátorům práci nepřetržitě, i o sobotách a nedělích. Více v návrhu smlouvy – příloha č. 4.

Kvalifikační požadavky na uchazeče – požadované doklady:

-  výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeče ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,

-  čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,.

-  výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů, pokud je v něm uchazeč zapsán (jen právnické osoby),

-  příslušné povolení MK ČR ve smyslu § 4 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, pro předmět plnění,

-  doklad o pojištění odpovědnosti za škodu při podnikatelské činnosti v min. výši 500 000,- Kč,

- alespoň 3 kladné reference od objednatelů o hodnotě ve výši min. 500 000,- Kč bez DPH o uchazečem realizovaných obdobných zakázkách v posledních 5 letech,

-  certifikát ISO 9001 mj. na restaurování (jen právnické osoby).

Nabídka bude obsahovat vyplněný krycí list dle přílohy č. 5, cenovou kalkulaci dle přílohy č. 2, vyplněný návrh smlouvy dle přílohy č. 4, čestné prohlášení uchazeče, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, vše podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, dále uvedené doklady ke kvalifikaci - v prosté kopii (originály k nahlédnutí budou požadovány od vybraného uchazeče před podpisem smlouvy) a harmonogram postupu prací v kalendářních dnech s počátečním datem 1.4.2011, do kterého uchazeč zahrne pouze prostoje způsobené vlastními technologickými procesy, nikoliv případné kolize s ostatními restaurátorskými pracemi.

V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny položky nutné k provedení díla.

V případě podání společné nabídky bude tato obsahovat smlouvu o budoucí smlouvě o sdružení se společným a nerozdílným závazkem vůči zadavateli a třetím osobám z právních vztahů vzniklých v souvislosti s uvedenou veřejnou zakázkou, pokud bude nabídka vybrána jako nejvhodnější. Zároveň budou doloženy doklady o splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladech obou dodavatelů.

V případě využití subdodavatele na plnění části veřejné zakázky bude součástí nabídky smlouva o smlouvě budoucí s uvedením konkrétního plnění subdodavatelem, pokud bude nabídka vybrána jako nejvhodnější, a požadované povolení MK ČR subdodavatele.

Pro stanovení nabídkové ceny je nezbytná prohlídka předmětu plnění po oznámení účasti Ing. Jankovcové, ved. odd. investic NK ČR, tel. 221 663 108, alena.jankovcova@nkp.cz  Termín prohlídky je 15. 3. 2011 ve 13 hod, případně 17. 3. 2011 v 9 hod (sraz v průchodu z Mariánského náměstí).

Hodnotícím kritériem nabídek bude výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce, opatřené adresou zadavatele i zpáteční adresou uchazeče a slovy: „neotvírat – štukatérské práce v restaurátorském režimu“.

Lhůta pro podání nabídek je do 22. 3.  2011 15 hodin. Později doručené nabídky nebudou přijaty.

Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele, způsob podání: poštou na adresu Klementinum 190, 110 00  Praha 1 nebo přímo do podatelny NK ČR, v pracovní dny od 10 do 15 hod.

Přílohy:

č. 1 – Rozhodnutí MHMP OKP

č. 2a – Půdorys Barokního sálu

č. 2b - Půdorys Zrcadlové kaple

č. 3 -  Fotografie stávajícího stavu Barokního sálu a Zrcadlové kaple

č. 4 -  Návrh smlouvy o dílo

č. 5 -  Krycí list

č. 6 -  Orientační výkaz výměr

Výzva včetně příloh č. 4, 5 a 6 budou dálkově přístupné na profilu zadavatele http://www.nkp.cz/ , přílohy č. 1, 2a, 2b a 3 obdrží uchazeči při prohlídce místa plnění.

S pozdravem

Ing. Tomáš Böhm v.r.

generální ředitel

Národní knihovny České republiky