Smlouva o dílo č. S…./11

uzavřená dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku

Smluvní strany:

Dodavatel:

zastoupený

sídlem:

IČ:  ……, DIČ:

bank.spoj.: …………, č.ú. ………..

zapsána v OR vedeném u  …………, odd.…, vl. …

a

Objednatel:	Národní knihovna České republiky,

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR,

zastoupená generálním ředitelem ing. Tomášem Böhmem,

sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1,

IČ 00023221, DIČ  : CZ 00023221,

bank.spoj. KB Praha 1, č.ú. 85535-011/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

smlouvu o dílo

Čl. 1  Úvodní ustanovení

Dodavatel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských a živnostenských oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. Dodavatel je držitelem živnostenského oprávnění k „………………“ a je pro provedení díla plně kvalifikován. Má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši  plnění ……….. Kč.

Nabídka dodavatele byla dne …………2011 zadavatelem vybrána jako nejvhodnější ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku na dodávku a stavební práce malého rozsahu „Vytápění haly depozitáře NK“.

Čl. 2  Předmět díla a místo plnění

Dodavatel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo za účelem vytápění haly depozitáře NK v Neratovicích, spočívající v dodání 4 ks nástěnných teplovodních topných souprav (NTS) - typu Aquamax AQ 4240 a výměně za stávající nevyhovující a provedení souvisejících prací. Dílo obsahuje kompletní práce elektroinstalační, které sestávají z nástěnného rozvaděče v místě stávající výměníkové stanice, odkud bude možné centrálně ovládat všechny čtyři NTS, dále připojení silové části el. instalace a připojení na prostorové termostaty. Jeden termostat bude ovládat dvojici NTS. Prostorový regulátor bude udržovat nastavenou vnitřní teplotu depozitáře.

Součástí dodávky díla je revizní zpráva elektroinstalace, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

Součástí dodávky díla jsou veškeré práce uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č.1) , včetně souvisejících  zednických a elektrikářských prací a veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému dokončení a předání díla.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro výběr dodavatele, zhotovené Jiřím Frühaufem, autorizovaným technikem, z 10/2010. Dílo je dodávkou „na klíč“, počínaje technickou přípravou, samotnou realizací podle odsouhlaseného harmonogramu, až po úklid staveniště před předáním díla.

Místem plnění je depozitář NK ČR v Neratovicích, U Luk 385.

Čl. 3  Cena díla

Cena díla je cena pevná a konečná a činí  celkem   …………,- Kč včetně 20% DPH. Cena díla byla sjednaná v souladu s cenovou nabídkou dodavatele v rámci výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, která je přílohou této smlouvy č. 1.

Čl. 4  Termíny realizace

Dodavatel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště a dílo zhotoví a předá nejpozději do šesti týdnů ode dne podpisu smlouvy.

Dodavatel vyzve písemně objednatele před termínem předání a převzetí díla ke zkušebnímu provozu a k předávacímu řízení. Předání a převzetí kompletního díla a úspěšnou realizaci zkušebního provozu potvrdí smluvní strany v předávacím  protokolu. V případě zjištěných vad a nedodělků, které budou sepsány v protokolu sjednají smluvní strany přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a sjednají náhradní termín k předání a převzetí díla.

Kontaktní osoby :

Za dodavatele : ……….         e-mail ...............    tel.: ………………..

Za objednatele : Vratislav Motis      e-mail: vratislav.motis@nkp.cz    telefon: 731 485 186

Odborný dozor při realizaci : Jiří Frühauf   e-mail: jiri.fruhauf@quick.cz  telefon: 722 538 736

Čl. 5  Platební podmínky

Objednatel neposkytuje na cenu díla zálohy ani splátky, Cena díla je splatná jednorázově po dodání kompletního díla dle článku 2 a článku 4 této smlouvy.

Dodavatel vyfakturuje cenu díla na základě potvrzeného předávacího protokolu.

Splatnost faktury se sjednává na 14 dní od doručení objednateli. Splatností se rozumí odepsáním uvedené částky z účtu objednatele.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pevnou přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací potvrzený objednatelem, který nesmí být v rozporu s obsahem této faktury.

Čl. 6  Smluvní pokuta

V případě prodlení dodavatele s dodávkou díla ve sjednaném termínu dle článku 4  této smlouvy, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.  Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

V případě prodlení dodavatele se zahájením odstranění vad v reklamačním  je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

Čl. 7  Záruční doba

Dodavatel prohlašuje, že jím zhotovené dílo bude mít obvyklé vlastnosti a bude bez vad a nedodělků a bude odpovídat účelu sjednanému touto smlouvou v článku 2 této smlouvy a bude dále provozuschopné v souladu se zadávací dokumentací od Jiřího Frühaufa, autorizovaného technika, zpracované v 10/2010, výchozí revizní zprávou elektroinstalace, dokumentací skutečného provedení díla,  certifikáty, atesty a prohlášením o shodě použitých materiálů.

Dodavatel poskytuje na kompletní dílo záruční lhůtu po  dobu 48 měsíců od předání a převzetí. Odstraňování případných vad zahájí dodavatel maximálně do 48 hodin od  obdržení reklamace, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu  pro odstranění vady.

Čl. 8  Závěrečná ustanovení

Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku o smlouvě o dílo.

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy.

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky s podpisy smluvních stran na téže listině.

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy : -  nabídkový rozpočet,

- kopie výpisu z obchodního rejstříku

- kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu

Za dodavatele:                                                           Za objednatele:

V Praze dne ………. 2011                                       V Praze dne ………. 2011

................................................................	             ...................................................

Ing. Tomáš Böhm

generální ředitel NK ČR